VJEŽBA 3

SIMULACIJA SPRINTA

Web stranica „O našem timu“

TIM: DOKTORI

Jakov Galović • Vito Dumbović • Lovro Bunjan • Borna Biga

Klijent: Zoran Ivanić

Trajanje sprinta: 3 školska sata

Datum: 7. 10. 2026.

Škola: __________________________________

Nastavnik: _______________________________

SADRŽAJ

1. Nalog klijenta

2. Planiranje sprinta

3. Razlaganje zadatka na kartice

4. Dodjela zaduženja

5. Cilj sprinta

6. Sprint backlog

7. Kartice zadataka

8. Dnevni sastanak

9. Promjena zahtjeva klijenta

10. Demo prezentacija

11. Feedback drugog tima

12. Retrospektiva

13. Dvije konkretne promjene za pravi projekt

14. Zapisnik retrospektive

15. Samoprocjena – Jakov Galović

16. Samoprocjena – Vito Dumbović

17. Samoprocjena – Lovro Bunjan

18. Samoprocjena – Borna Biga

19. Zaključak

1. NALOG KLIJENTA

Projekt: Web stranica „O našem timu“

Klijent: Zoran Ivanić

Rok: Do kraja školskog bloka — 3 školska sata.

Klijent je zatražio jednostavnu web stranicu na kojoj će se predstaviti naš tim.

Stranica mora sadržavati:

Naslov i kratki opis tima.

Fotografije ili avatare članova.

Popis članova s njihovim ulogama.

Podnožje s kontaktom.

Kriteriji prihvaćanja

Stranica je vidljiva u web pregledniku.

Sva četiri tražena elementa su prisutna.

Sadržaj je točan i čitljiv.

Stranica je predana odnosno commitana u repozitorij.

Klijent zadržava pravo promjene zahtjeva tijekom sprinta.

2. PLANIRANJE SPRINTA

Naziv tima: DOKTORI

| Br. | Član |
| --- | --- |
| 1 | Jakov Galović |
| 2 | Vito Dumbović |
| 3 | Lovro Bunjan |
| 4 | Borna Biga |

3. RAZLAGANJE ZADATKA NA KARTICE

| Br. | Zadatak | Procjena |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kreirati GitHub repozitorij i početnu strukturu projekta | S |
| 2 | Osmisliti naziv, naslov i opis tima | S |
| 3 | Izraditi HTML strukturu stranice | M |
| 4 | Dodati fotografije/avatere članova | S |
| 5 | Dodati popis članova i njihove uloge | S |
| 6 | Izraditi podnožje s kontaktom | S |
| 7 | Urediti izgled stranice pomoću CSS-a | M |
| 8 | Testirati stranicu i ispraviti greške | M |
| 9 | Dodati nove kontakt podatke prema zahtjevu klijenta | S |
| 10 | Napraviti završni commit i provjeriti repozitorij | S |

Legenda: S — mala kartica (do 15 minuta); M — srednja kartica (15–30 minuta); L — velika kartica (više od 30 minuta).

4. DODJELA ZADUŽENJA

| Br. | Zadatak | Zadužena osoba |
| --- | --- | --- |
| 1 | GitHub repozitorij i početna struktura | Jakov Galović |
| 2 | Naziv, naslov i opis tima | Lovro Bunjan |
| 3 | HTML struktura stranice | Jakov Galović |
| 4 | Fotografije/avatari članova | Vito Dumbović |
| 5 | Popis članova i uloge | Lovro Bunjan |
| 6 | Podnožje s kontaktom | Vito Dumbović |
| 7 | CSS i uređivanje izgleda | Jakov Galović |
| 8 | Testiranje i ispravljanje grešaka | Vito Dumbović |
| 9 | Promjena kontakt podataka | Lovro Bunjan |
| 10 | Završni commit i provjera | Svi članovi |

Provjera ravnomjernosti:

| Član tima | Broj kartica | Ukupna procjena |
| --- | --- | --- |
| Jakov Galović | 3 + završna provjera | S + M + M + S |
| Vito Dumbović | 3 | S + S + M |
| Lovro Bunjan | 3 | S + S + S |

Završnu provjeru rade svi članovi zajedno.

5. CILJ SPRINTA

Do kraja školskog bloka izraditi i u web pregledniku prikazati funkcionalnu web stranicu tima Doktori sa svim traženim elementima te je predati u GitHub repozitorij.

6. SPRINT BACKLOG

ZA NAPRAVITI

Kreirati GitHub repozitorij.

Izraditi HTML strukturu.

Napisati opis tima.

Dodati fotografije/avatere.

Dodati članove i njihove uloge.

Izraditi podnožje.

Urediti CSS.

U RADU

Kartice se premještaju u ovu kolonu kada član tima započne rad na njima.

ZAVRŠENO

Kartice se premještaju u ovu kolonu kada je zadatak završen i provjeren.

7. KARTICE ZADATAKA

KARTICA 1

Zadatak: Kreirati GitHub repozitorij i početnu strukturu

Procjena: S

Zadužen: Jakov Galović

Kriterij završenosti: GitHub repozitorij je kreiran, projekt ima osnovne datoteke i članovi tima imaju pristup repozitoriju.

KARTICA 2

Zadatak: Osmisliti naziv, naslov i opis tima

Procjena: S

Zadužen: Lovro Bunjan

Kriterij završenosti: Na stranici se nalazi naziv „Doktori“ i kratak opis tima od 2–3 rečenice.

KARTICA 3

Zadatak: Izraditi HTML strukturu stranice

Procjena: M

Zadužen: Jakov Galović

Kriterij završenosti: HTML stranica sadrži osnovnu strukturu i predviđena mjesta za sve potrebne elemente.

KARTICA 4

Zadatak: Dodati fotografije ili avatare članova

Procjena: S

Zadužen: Vito Dumbović

Kriterij završenosti: Svaki član tima ima svoju fotografiju ili avatar vidljiv na stranici.

KARTICA 5

Zadatak: Dodati popis članova i njihove uloge

Procjena: S

Zadužen: Lovro Bunjan

Kriterij završenosti: Na stranici su navedena imena Jakova Galovića, Vite Dumbovića i Lovre Bunjana te njihove uloge.

KARTICA 6

Zadatak: Izraditi podnožje s kontaktom

Procjena: S

Zadužen: Vito Dumbović

Kriterij završenosti: Na dnu stranice nalazi se kontakt tima.

KARTICA 7

Zadatak: Urediti izgled stranice pomoću CSS-a

Procjena: M

Zadužen: Jakov Galović

Kriterij završenosti: Stranica je pregledna, čitljiva i vizualno uređena.

KARTICA 8

Zadatak: Testirati stranicu i ispraviti greške

Procjena: M

Zadužen: Vito Dumbović

Kriterij završenosti: Stranica se pravilno prikazuje u web pregledniku i nema većih uočenih grešaka.

KARTICA 9

Zadatak: Dodati nove kontakt podatke prema zahtjevu klijenta

Procjena: S

Zadužen: Lovro Bunjan

Kriterij završenosti: Podnožje sadrži e-mail, telefonski broj i poveznicu na društvenu mrežu.

KARTICA 10

Zadatak: Napraviti završni commit i provjeriti repozitorij

Procjena: S

Zadužen: Svi članovi

Kriterij završenosti: Završna verzija stranice nalazi se u GitHub repozitoriju i zadovoljava kriterije klijenta.

8. DNEVNI SASTANAK

Moderator: Jakov Galović

Trajanje: Najviše 5 minuta.

Jakov Galović

Što sam napravio? Izradio sam početnu strukturu projekta i radio na HTML-u i CSS-u.

Što radim? Nastavljam uređivati izgled stranice i provjeravam prikaz u pregledniku.

Blokira li me nešto? Trenutno me ništa ne blokira.

Vito Dumbović

Što sam napravio? Dodao sam fotografije/avatere članova i radio na podnožju stranice.

Što radim? Testiram stranicu u pregledniku i tražim moguće greške.

Blokira li me nešto? Ne blokira me ništa.

Lovro Bunjan

Što sam napravio? Napisao sam opis tima i dodao popis članova s ulogama.

Što radim? Dodajem nove kontakt podatke nakon promjene zahtjeva klijenta.

Blokira li me nešto? Za sada nema blokada.

9. PROMJENA ZAHTJEVA KLIJENTA

Tijekom sprinta klijent je poslao dodatni zahtjev: u podnožje stranice treba dodati e-mail adresu tima, telefonski broj i poveznicu na društvenu mrežu.

Tim je procijenio da je promjena izvediva unutar preostalog vremena sprinta. Novi zahtjev dodan je u sprint backlog i dodijeljen Lovri Bunjanu.

Kontakt podaci:

E-mail: doktori.tim@gmail.com

Telefon: 099 123 4567

Društvena mreža: Instagram — @doktoritim

Promjena nije ugrozila glavni cilj sprinta jer je bila mala i mogla se završiti u preostalom vremenu.

10. DEMO — PREZENTACIJA REZULTATA

Cilj sprinta: Do kraja školskog bloka izraditi i u web pregledniku prikazati funkcionalnu web stranicu tima Doktori sa svim traženim elementima te je predati u GitHub repozitorij.

Rezultat: Naša stranica je dostupna u web pregledniku.

Naslov i opis tima.

Fotografije/avatari članova.

Popis članova s ulogama.

Podnožje s kontakt podacima.

Nakon promjene zahtjeva klijenta dodali smo e-mail, telefonski broj i poveznicu na društvenu mrežu.

Što je bilo najizazovnije?

Najizazovnije je bilo uskladiti rad svih članova i završiti sve zadatke unutar ograničenog vremena.

Što smo naučili?

Naučili smo da je važno podijeliti veliki zadatak na manje kartice i redovito pratiti napredak cijelog tima.

11. FEEDBACK DRUGOG TIMA

Pohvala

Stranica je pregledna, svi članovi su jasno predstavljeni i zadatak je završen u predviđenom vremenu.

Prijedlog za poboljšanje

U sljedećoj verziji mogli bismo dodati još bolji vizualni dizajn i animacije kako bi stranica bila zanimljivija.

12. RETROSPEKTIVA

Naziv tima: Doktori

Datum: 7. 10. 2026.

Članovi: Jakov Galović, Vito Dumbović, Lovro Bunjan, Borna Biga

Cilj sprinta: Izraditi funkcionalnu web stranicu tima Doktori, prikazati je u pregledniku i predati završnu verziju u GitHub repozitorij.

Je li cilj ostvaren?   ☒ DA    ☐ NE    ☐ DJELOMIČNO

ŠTO JE BILO DOBRO

Zadatke smo podijelili između članova tima.

Svatko je imao jasno određenu odgovornost.

Redovito smo provjeravali napredak.

Uspjeli smo reagirati na promjenu zahtjeva klijenta.

Stranicu smo završili i predali u repozitorij.

ŠTO NIJE BILO DOBRO

Na početku smo izgubili nešto vremena dogovarajući detalje.

Neki zadaci su ovisili o tome da drugi član prvo završi svoj dio.

Završno testiranje ostavljeno je za kraj sprinta.

Trebali smo ranije provjeriti izgled stranice na različitim veličinama ekrana.

ŠTO MIJENJAMO

Ranije ćemo dogovoriti redoslijed zadataka.

Testiranje ćemo započeti prije završetka svih zadataka.

Svaki član će češće ažurirati GitHub ploču.

Prije početka rada jasnije ćemo definirati što znači da je kartica završena.

13. NAŠE 2 KONKRETNE PROMJENE ZA PRAVI PROJEKT

Promjena 1

Testiranje ćemo provoditi tijekom cijelog projekta, a ne tek na kraju.

Zašto? Ako greške pronađemo ranije, možemo ih brže ispraviti i smanjiti rizik da projekt ne bude završen na vrijeme.

Promjena 2

Na početku svakog sprinta jasnije ćemo podijeliti zadatke i odgovornosti.

Zašto? Tako će svaki član znati što treba napraviti, smanjit će se čekanje između članova i rad će biti organiziraniji.

14. ZAPISNIK RETROSPEKTIVE

Naziv tima: Doktori

Datum: 7. 10. 2026.

Cilj sprinta: Izraditi funkcionalnu web stranicu tima Doktori i predati je u GitHub repozitorij.

Je li cilj ostvaren?  DA

1. ŠTO JE BILO DOBRO

Dobra podjela zadataka.

Jasne odgovornosti članova.

Uspješna komunikacija.

Uspješno prihvaćanje promjene zahtjeva.

Završena i predana web stranica.

2. ŠTO NIJE BILO DOBRO

Nedostatak vremena za završno testiranje.

Početno usklađivanje članova trajalo je nešto duže.

Neki zadaci su bili međusobno ovisni.

3. ŠTO MIJENJAMO

Ranije počinjemo s testiranjem.

Jasnije definiramo zadatke.

Redovitije ažuriramo sprint backlog.

4. NAŠE 2 KONKRETNE PROMJENE ZA PRAVI PROJEKT

Promjena 1: Testiranje provoditi tijekom cijelog projekta.

Zašto baš ova promjena? Zato što ćemo ranije pronaći i ispraviti greške.

Promjena 2: Na početku sprinta jasno definirati odgovornosti.

Zašto baš ova promjena? Zato što će tim raditi učinkovitije i s manje čekanja.

5. PORUKA ZA PRAVI PROJEKT

Dobra komunikacija, jasna podjela posla i spremnost na promjene ključni su za uspješan timski rad.

Potpisi članova:

1. Jakov Galović: __________________________________

2. Vito Dumbović: _________________________________

3. Lovro Bunjan: __________________________________

4. Borna Biga: __________________________________

15. SAMOPROCJENA — JAKOV GALOVIĆ

Ime i prezime: Jakov Galović

Tim: Doktori

| Tvrdnja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivno sam sudjelovao u planiranju sprinta |  |  |  |  | X |
| Preuzeo sam odgovornost za svoje kartice |  |  |  |  | X |
| Redovito sam ažurirao ploču |  |  | X |  |  |
| Sudjelovao sam u dnevnom sastanku |  |  |  |  | X |
| Dao sam konstruktivan doprinos retrospektivi |  |  |  |  | X |
| Razumijem što je sprint i kako funkcionira |  |  |  |  | X |
| Mogu primijeniti ovo znanje u pravom projektu |  |  |  |  | X |

Što mi je bilo najkorisnije?

Najkorisnije mi je bilo naučiti kako veliki zadatak podijeliti na manje zadatke i rasporediti ih među članovima tima.

Što bih sljedeći put napravio drugačije?

Ranije bih započeo s testiranjem stranice kako bismo imali više vremena za ispravljanje grešaka.

Jedna stvar koju ću primijeniti u pravom projektu

Redovito ću pratiti status svojih zadataka i obavijestiti tim ako naiđem na problem.

16. SAMOPROCJENA — VITO DUMBOVIĆ

Ime i prezime: Vito Dumbović

Tim: Doktori

| Tvrdnja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivno sam sudjelovao u planiranju sprinta |  |  |  |  | X |
| Preuzeo sam odgovornost za svoje kartice |  |  |  |  | X |
| Redovito sam ažurirao ploču |  |  | X |  |  |
| Sudjelovao sam u dnevnom sastanku |  |  |  |  | X |
| Dao sam konstruktivan doprinos retrospektivi |  |  |  |  | X |
| Razumijem što je sprint i kako funkcionira |  |  |  |  | X |
| Mogu primijeniti ovo znanje u pravom projektu |  |  |  |  | X |

Što mi je bilo najkorisnije?

Najkorisnije mi je bilo naučiti kako tim može pratiti napredak pomoću sprint backloga.

Što bih sljedeći put napravio drugačije?

Bolje bih rasporedio vrijeme za testiranje i ranije bih provjerio svoj dio stranice.

Jedna stvar koju ću primijeniti u pravom projektu

Redovito ću provjeravati je li moj dio projekta kompatibilan s radom ostalih članova.

17. SAMOPROCJENA — LOVRO BUNJAN

Ime i prezime: Lovro Bunjan

Tim: Doktori

| Tvrdnja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivno sam sudjelovao u planiranju sprinta |  |  |  |  | X |
| Preuzeo sam odgovornost za svoje kartice |  |  |  |  | X |
| Redovito sam ažurirao ploču |  |  | X |  |  |
| Sudjelovao sam u dnevnom sastanku |  |  |  |  | X |
| Dao sam konstruktivan doprinos retrospektivi |  |  |  |  | X |
| Razumijem što je sprint i kako funkcionira |  |  |  |  | X |
| Mogu primijeniti ovo znanje u pravom projektu |  |  |  |  | X |

Što mi je bilo najkorisnije?

Najkorisnije mi je bilo iskustvo reagiranja na promjenu zahtjeva klijenta tijekom sprinta.

Što bih sljedeći put napravio drugačije?

Na početku bih jasnije odredio prioritete kako bismo lakše reagirali na eventualne promjene.

Jedna stvar koju ću primijeniti u pravom projektu

Uvijek ću ostaviti dovoljno vremena za moguće promjene zahtjeva i završnu provjeru.

18. SAMOPROCJENA — BORNA BIGA

Ime i prezime: Borna Biga

Tim: Doktori

| Tvrdnja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivno sam sudjelovao u planiranju sprinta |  |  |  |  |  |
| Preuzeo sam odgovornost za svoje kartice |  |  |  |  |  |
| Redovito sam ažurirao ploču |  |  |  |  |  |
| Sudjelovao sam u dnevnom sastanku |  |  |  |  |  |
| Dao sam konstruktivan doprinos retrospektivi |  |  |  |  |  |
| Razumijem što je sprint i kako funkcionira |  |  |  |  |  |
| Mogu primijeniti ovo znanje u pravom projektu |  |  |  |  |  |

Što mi je bilo najkorisnije?

____________________________________________________________

Što bih sljedeći put napravio drugačije?

____________________________________________________________

Jedna stvar koju ću primijeniti u pravom projektu

____________________________________________________________

19. ZAKLJUČAK

Tijekom Vježbe 3 tim Doktori simulirao je rad na stvarnom projektu koristeći način rada temeljen na sprintu.

Projekt je podijeljen na manje zadatke, zadaci su raspoređeni članovima tima, a njihov napredak praćen je pomoću sprint backloga.

Tijekom rada klijent je promijenio zahtjev i zatražio dodatne kontakt podatke. Tim je uspješno reagirao na promjenu i uključio novi zahtjev u sprint.

Na kraju sprinta tim je proveo demonstraciju i retrospektivu. Zaključili smo da su komunikacija, jasna podjela zadataka, praćenje napretka i rano testiranje ključni za uspješan timski rad.

Cilj sprinta je ostvaren.

POTPISI ČLANOVA TIMA

Jakov Galović: ______________________________________________

Vito Dumbović: ______________________________________________

Lovro Bunjan: _______________________________________________

Borna Biga: _______________________________________________